附件1

关于推进上海市空调负荷调节能力建设的告知书

尊敬的电力用户：

为贯彻落实国家发改委《加强公共建筑空调负荷管理、统筹促进电力安全保供和节约用电》（发改办运行〔2024〕505号）与上海市《上海市加强空调负荷调控、统筹促进电力安全保供和节约用电实施方案》（沪经信运〔2024〕909号）等文件精神，更好发挥空调负荷调节在保障电力安全稳定供应和节约用电中的作用，力争2025年在全市形成40万千瓦的空调负荷可调节能力：

- 1.请于6月30日前，扫描下方国网上海电力官方微信小程序，完成空调负荷资源建档立卡信息填写。

- 2.为保障贵公司权益，请及时签订虚拟电厂、需求响应协议。只有完成协议签订，参与虚拟电厂、需求响应才可获得相应补贴。

- 3.请积极配合开展空调负荷监测调控设备安装改造，改造后及时接入新型电力负荷管理系统。

如有疑问，可咨询属地供电公司。

上海市经济和信息化委员会          上海市电力负荷管理中心                                           2025年6月5日

附件2

2025年上海市空调负荷调节能力分区建设规划目标

单位：万千瓦

| 行政区 | 空调负荷调节能力 |  |  | 供电公司 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 2024年 响应量 | 完成率 |  |  |
| 浦东新区 （不含临港管委会） | 9.45 | 4.19 | 44% | 浦东供电公司 | 10.95 |
| 临港管委会 | 1.50 | 0.50 | 33% |  |  |
| 长宁区 | 1.29 | 0.41 | 32% | 市区供电公司 | 市区：7.16 市北：0.48 |
| 黄浦区 | 2.00 | 0.75 | 38% | 市区供电公司 |  |
| 静安区 | 1.63 | 0.73 | 45% | 市区供电公司 |  |
|  |  |  |  | 市北供电公司 |  |
| 虹口区 | 1.29 | 0.42 | 33% | 市区供电公司 |  |
| 杨浦区 | 1.43 | 0.47 | 33% | 市区供电公司 |  |
|  |  |  |  | 市北供电公司 |  |
| 宝山区 | 5.26 | 1.07 | 20% | 市北供电公司 | 5.89 |
| 普陀区 | 0.63 | 0.49 | 78% |  |  |
| 徐汇区 | 2.10 | 1.13 | 54% | 市南供电公司 | 7.01 |
| 闵行区 | 4.91 | 2.78 | 57% |  |  |
| 松江区 | 2.26 | 2.11 | 94% | 松江供电公司 | 2.26 |
| 嘉定区 | 2.55 | 1.3 | 51% | 嘉定供电公司 | 2.55 |
| 青浦区 | 1.55 | 0.99 | 64% | 青浦供电公司 | 1.55 |
| 金山区 | 0.66 | 0.15 | 23% | 金山供电公司 | 0.66 |
| 奉贤区 | 1.03 | 0.47 | 46% | 奉贤供电公司 | 1.03 |
| 崇明区 | 0.46 | 0.41 | 89% | 崇明供电公司 | 0.37 |
|  |  |  |  | 长兴供电公司 | 0.09 |
| 合计 | 40.00 | 18.37 | 49% | 上海市电力公司 | 40.00 |

附件3

2025年上海市空调负荷调节能力各区各委办建设规划目标

| 区域 | 经委 |  |  | 机管 |  |  | 商委 |  |  | 文旅 |  |  | 教委 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调节能力（万千瓦） | 累计改造主机数（台） | 累计改造楼栋数（栋） | 调节能力（万千瓦） | 累计改造主机数（台） | 累计改造楼栋数（栋） | 调节能力（万千瓦） | 累计改造主机数（台） | 累计改造楼栋数（栋） | 调节能力（万千瓦） | 累计改造主机数（台） | 累计改造楼栋数（栋） | 调节能力（万千瓦） | 累计改造主机数（台） | 累计改造楼栋数（栋） |
| 浦东新区 (不含临港管委会） | 3.50 | 144 | 45 | 1.31 | 57 | 18 | 3.58 | 140 | 46 | 0.67 | 28 | 9 | 0.39 | 16 | 5 |
| 临港管委会 | 1.5 | 63 | 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 长宁区 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 7 | 2 | 0.66 | 28 | 9 | 0.47 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 黄浦区 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 15 | 5 | 1.05 | 44 | 15 | 0.42 | 18 | 6 | 0.18 | 8 | 3 |
| 静安区 | 0.49 | 16 | 5 | 0.16 | 7 | 2 | 0.75 | 32 | 11 | 0.21 | 9 | 3 | 0.02 | 1 | 0 |
| 虹口区 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 9 | 3 | 0.82 | 34 | 11 | 0.19 | 8 | 3 | 0.05 | 2 | 1 |
| 杨浦区 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 0.49 | 21 | 7 | 0.05 | 2 | 1 | 0.79 | 33 | 11 |
| 宝山区 | 1.58 | 53 | 18 | 0.07 | 3 | 1 | 3.52 | 148 | 49 | 0.02 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 1 |
| 普陀区 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 5 | 2 | 0.37 | 16 | 5 | 0.09 | 4 | 1 | 0.06 | 2 | 1 |
| 徐汇区 | 0.63 | 21 | 7 | 0.43 | 18 | 6 | 0.7 | 29 | 10 | 0.18 | 7 | 2 | 0.17 | 7 | 2 |
| 闵行区 | 1.47 | 49 | 16 | 0.14 | 6 | 2 | 2.83 | 118 | 39 | 0.14 | 6 | 2 | 0.33 | 14 | 5 |
| 松江区 | 0.68 | 22 | 7 | 0.26 | 11 | 4 | 0.15 | 6 | 2 | 0.41 | 17 | 6 | 0.75 | 32 | 11 |
| 嘉定区 | 0.76 | 25 | 8 | 0.12 | 5 | 2 | 1.6 | 67 | 22 | 0.06 | 3 | 1 | 0.01 | 1 | 1 |
| 青浦区 | 0.46 | 15 | 5 | 0.15 | 6 | 2 | 0.91 | 38 | 13 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金山区 | 0.2 | 7 | 2 | 0.1 | 4 | 1 | 0.25 | 10 | 3 | 0.03 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 1 |
| 奉贤区 | 0.31 | 10 | 3 | 0.07 | 3 | 1 | 0.52 | 22 | 7 | 0.03 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 1 |
| 崇明区 | 0.13 | 5 | 2 | 0.24 | 10 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 10 | 332 | 109 | 4 | 168 | 56 | 20 | 838 | 278 | 3 | 126 | 45 | 3 | 126 | 43 |

| 抄送： | 上海市发展和改革委员会，上海市住房和城乡建设管理委员会，上海市商务委员会，上海市教育委员会，上海市生态环境局，上海市机关事务管理局，上海市文化和旅游局，国网上海市电力公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市经济和信息化委员会办公室 |  | 2025年6月9日印发 |